Техническое задание

на разработку технико-экономического обоснования «Концептуальная стратегия развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода»

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| - Предприятие | - Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), Туркменистан |
| - Заказчик | - Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов. |
| - Объект | - Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) - Сейдинский нефтеперерабатывающий завод (СНПЗ) |
| - Основание для предоставления услуги | - Дальнейшее развитие нефтеперерабатывающего комплекса в соответствие «Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на 2019-2025 годы» |
| - Цели | - Детальное определение возможностей и направления дальнейшего развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода. - Повышение эффективности производственных процессов, внедрение инновационных технологий. - Увеличение ассортимента производимой на комплексе нефтеперерабатывающих заводов нефте- и нефтехимической продукции с учётом современных требований и спроса на мировом рынке. |
| - Подрядчик | - Будет определён на открытом тендере. |
| - Объём работ и услуг Подрядчика | - Разработка технико-экономического обоснования – «Концептуальная стратегия развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода». - Основное содержание обоснования сфокусировать на определении оптимального направления развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода. - При разработке стратегии изучить и изложить подробный анализ сырьевых источников, как на территории Туркменистана, так и за его пределами (в качестве прямых закупок или привлечение на давальческой основе). - Выполнить экономический анализ эффективности текущего производства. - Осуществить анализ действующей схемы производственного процесса, технологических и вспомогательных цехов. - По вновь введенной в строй установки по производству полимерной пленки БОПП разработать и предложить план-мероприятий по повышению рентабельности установки, маркетинга и логистики выпускаемой продукции. - Провести всесторонний технико-экономический анализ по технологическим объектам ТКНПЗ, строительство, реконструкция и/или модернизация которых предусматривается «Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на 2019-2025 годы». - Определить возможность переработки на ТКНПЗ дополнительного сырья – газового конденсата, нецелевых продуктов переработки природного газа: Кияйанлынского полимерного завода и Ахалского завода по производству бензина из газа. - Определить текущее состояние и остаточный ресурс основного оборудования (включая АСУТП) ниже следующих действующих установок: - Установка каталитического крекинга MSCC; - Установка каталитического риформинга CCR; - Вакуумная установка ВТ-2; - Установка селективной очистки масел; - Установка депарафинизации; - Битумная установка. - Установка производства полипропилена PPL - Установки первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АТ-2, АТ-3 и ЭЛОУ-АТ-4. - По результатам обследования разработать план реконструкции данных установок. - Изучить и предоставить анализ существующего спроса нефте- и нефтехимических продуктов на региональном и европейском рынке, как на текущий период, так и по долгосрочным прогнозам и разработать предложение по наиболее перспективным рынкам спроса (с учётом логистики). - Документ должен содержать: - оценку экономического анализа текущего производства; - детальное предложение по оптимизации действующих процессов; - определение оптимального ассортимента продуктов, требующихся спросом на рынке и производство которых возможно на заводах комплекса; - определение конкретных типов и мощностей новых технологических и вспомогательных установок, подлежащих внедрению в технологические схемы заводов комплекса; - определение перечня технологических и вспомогательных установок подлежащих обновлению (модернизации или реконструкции), включая объекты электроснабжения и АСУТП; - определение устаревших и подлежащих к выводу из эксплуатации производства или отдельные объекты; - разработка оптимальных технологических схем заводов с учётом новых проектов; - требования промышленной безопасности; - природоохранные мероприятия; - нормы современных и перспективных экологических требований предъявляемые нефте- и нефтехимическим продуктам. - Определить приоритеты проектов по степени необходимости с учётом их доходности и разработать план-график поэтапной реализации новых проектов. - Все проекты должны основываться на современных технологиях и оборудовании, с обеспечением безопасной, надёжной и долгосрочной эксплуатации заводов. - Заводы должны обладать достаточной гибкостью, обеспечивающей надёжность эксплуатации при колебаниях сырья или изменений в потребностях на те, или иные продукты по ситуации на рынках сбыта. - При эксплуатации заводы должны соответствовать современным международным и действующим в Туркменистане нормативным требованиям по охране окружающей среды. - Разработать предварительную технико-экономическую оценку по каждому объекту, включая объекты подлежащих выводу из эксплуатации с учётом работ по их сносу. - Разработать общий экономический анализ по всем новым проектам заводов, который должен содержать: - план обновлений; - объёмы капитальных затрат; - объёмы эксплуатационных затрат; - источники возможных инвестиций; - график роста объёмов выручки; - график возврата инвестиций и оплаты кредитов; - и другую информацию для общей экономической оценки - Технико-экономическое обоснование «Концептуальная стратегия развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода» оформляется на туркменском и русском языках в количестве по 5 (пять) экземпляров в бумажном варианте и дополнительно, в электронном варианте. |
| - Особые условия | - Разработчик «Концептуальной стратегии развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода» должен обладать необходимым научным, технико-экономическим потенциалом, иметь достаточный мировой опыт в данной сфере, а также иметь партнерские отношения с ведущими компаниями-лицензиарами передовых технологий в нефтепереработке. - Победитель тендера и разработчик «Концептуальной стратегии развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода» в дальнейшем будет привлекаться как технический консультант или проектант будущих проектов и не будет иметь право участвовать в них в качестве Генерального (ЕРС) подрядчика. |
| - Сроки выполнения работ | 9.1. Определяется участником открытого тендера |
| - Условия оплаты работ | 10.1. Оплата по завершению работ, после подписания акта приёма-передачи |